ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO Nº159/2026
PREGÃO ELETRÔMICO Nº 26/2026
Contrato que celebram o MUNICÍPIO DE ALPESTRE, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na Praça Tancredo Neves, nº 300, Centro, Alpestre/RS, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.933/0001-18, neste ato  representado pelo PREFEITO MUNICIPAL em exercício, Sr. Valdecir de Costa, doravante denominado CONTRATANTE ou simplesmente MUNICÍPIO, e a Empresa VGA CONTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua Eloy Nelson Pedrazza, nº 445, apt 201, Bairro Cohab, Santo Ângelo/RS, inscrita no CNPJ sob nº 20.066.677/0001-30, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Claudete Frank, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, mediante sujeição mútua às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, no Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2026 e nas condições expressas nas cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato é: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO E RENOVAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2026, onde a contratada foi vencedora dos seguintes itens:
	Empresa: VGA CONTRUÇÕES LTDA - 20066677000130

	Item
	Qtde.
	Unid.
	Produto
	Valor Unit.
	Valor Total

	1  
	1,00
	UN
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, RESTAURAÇÃO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO, EXCETO POSTES, DA DECORAÇÃO NATALINA URBANA, ABRANGENDO O PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE, RUAS PRINCIPAIS (AV. FARRAPOS, RUA BARÃO DO RIO BRANCO E VIAS ADJACENTES), COQUEIROS (30 UNIDADES) E PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, INCLUINDO A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO TEMATICO  PARA O PAPAI NOEL, RESTAURAÇÃO DO PRESÉPIO E MONTAGEM DE CAMINHOS ILUMINADOS. A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ELEMENTOS DECORATIVOS DURANTE O PERÍODO DE FESTIVIDADES,   PARTE ELÉTRICA, CUJA RESPONSABILIDADE SERÁ DA CONTRATADA. O MUNICÍPIO FORNECERÁ APOIO COMPOSTA POR UM AUXILIAR PARA AJUDAR NA ENTREGA E DISPONIBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NATALINOS, DEVENDO A EMPRESA CONTRATADA REALIZAR A COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
	9.999,99000
	9.999,99

	Total dos Produtos
	
	9.999,99


CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
2.1 A Contratada receberá o valor total de R$ 9.999,99 (nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

2.2 Os pagamentos serão realizados após a entrega dos itens e o devido aceite, em até 15 (quinze) dias após a liquidação, na quinta-feira subsequente, respeitadas as regras de cronologia definidas em Decreto, mediante Nota Fiscal em nome do Município de Alpestre/RS. Reforçamos a necessidade que a Empresa observe as regras da IN RFB nº 1.234/2012, de modo que na nota fiscal obrigatoriamente deverá constar: a modalidade de licitação, o número do contrato e número da ordem de compra, descrição detalhada de todos os itens que compõe o lote com seus valores unitários e totais, com as respectivas deduções tributárias. O pagamento será efetuado em conta corrente específica da CONTRATADA, vinculada ao CNPJ ou CPF da mesma.

2.3 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Obs.: No caso de incorreção, será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de reapresentação da mesma.

2.4 O preço inerente à execução do objeto será o apresentado na proposta da licitante vencedora da licitação, que constara do citado instrumento e incluirá todas as despesas legais e adicionais.
2.5 Para o Lote 01, o pagamento será realizado em duas etapas, sendo 80% do valor contratado após a conclusão da instalação da ornamentação e respectiva verificação e ateste da fiscalização, e os 20% restantes após a conclusão da desmontagem e verificação do cumprimento das obrigações finais atribuídas à contratada.

2.6 O pagamento da primeira parcela do Lote 01 somente será devido após a conclusão da montagem e instalação da ornamentação nos locais abrangidos, observada a correspondência com o projeto aprovado e o cumprimento das condições técnicas e operacionais definidas neste Termo de Referência.

2.7 A liberação da primeira parcela não caracterizará recebimento definitivo do objeto nem afastará as obrigações da contratada relativas à manutenção corretiva durante o período das festividades e à posterior desmontagem.

2.8 O pagamento da segunda parcela do Lote 01 ficará condicionado à conclusão da desmontagem, ao cumprimento das obrigações finais, à preservação dos elementos pertencentes ao Município e à inexistência de pendências contratuais que impeçam a liquidação da despesa.

2.9 Para o Lote 02, o pagamento ocorrerá após a entrega integral dos materiais, conferência, aceite e regular liquidação da despesa, não sendo devido pagamento por itens recusados, pendentes, entregues em quantidade inferior ou em desacordo com as especificações estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ENTREGA DO OBJETO
3.1. A execução do objeto observará a divisão da contratação em dois lotes independentes, sendo o Lote 01 destinado à prestação dos serviços especializados de ornamentação natalina e o Lote 02 destinado ao fornecimento dos materiais necessários à composição, complementação e renovação da decoração. Cada contratada responderá exclusivamente pelas obrigações correspondentes ao lote que lhe for adjudicado, sem prejuízo da coordenação administrativa a ser promovida pelo Município para assegurar a compatibilidade entre os respectivos cronogramas e o adequado desenvolvimento da ornamentação natalina de 2026.

3.2. No Lote 01, a execução deverá iniciar pela análise dos espaços que receberão a ornamentação e dos elementos decorativos pertencentes ao acervo municipal que serão disponibilizados pela Administração. A contratada deverá avaliar as possibilidades de recuperação, restauração, adaptação, reutilização e integração desses elementos com os materiais novos adquiridos, considerando as características físicas dos locais, as condições de instalação, os elementos disponíveis no acervo municipal e a proposta estética pretendida para as festividades natalinas de 2026.

3.3. A partir dessa análise, a contratada deverá elaborar projeto decorativo visual contendo croquis, imagens, layouts ou outras representações suficientes para demonstrar a concepção proposta, a disposição dos principais elementos, a distribuição da ornamentação nos espaços abrangidos, a integração dos materiais existentes com os novos elementos e demais informações necessárias à compreensão da solução pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.

3.4. O projeto deverá ser submetido à apreciação da Administração previamente ao início da montagem definitiva. A aprovação do projeto constituirá condição para o prosseguimento da execução, ressalvadas as atividades preparatórias expressamente autorizadas pela fiscalização. A Administração poderá solicitar ajustes que se mostrem necessários à adequação da proposta às características dos espaços, ao acervo disponível, às especificações da contratação e à identidade visual pretendida, desde que não impliquem alteração material do objeto licitado.

3.5. A contratada do Lote 01 deverá apresentar, antes do início das atividades técnicas abrangidas por responsabilidade profissional, a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada perante o conselho profissional competente e compatível com os serviços efetivamente executados sob sua responsabilidade, constituindo sua apresentação condição para o início das atividades técnicas por ela abrangidas.

3.6. A prestação dos serviços do Lote 01 deverá iniciar em 26 de outubro de 2026, devendo as atividades de preparação, restauração, recuperação, confecção, adequação, montagem e instalação da ornamentação estar concluídas até 20 de novembro de 2026. A execução deverá ocorrer de forma progressiva, organizada e compatível com o cronograma aprovado, abrangendo os espaços previamente definidos pela Administração, especialmente o pórtico de entrada da cidade, avenidas centrais, ruas e vias adjacentes, árvores e demais elementos definidos no projeto, os 30 coqueiros, a Praça da Igreja Matriz, o espaço temático destinado ao Papai Noel, o presépio, os caminhos iluminados e demais locais compreendidos na ornamentação.

3.7. A contratada deverá dimensionar previamente sua equipe, equipamentos, ferramentas, meios de transporte e demais recursos necessários para que todas as atividades de montagem e instalação sejam integralmente concluídas até 20 de novembro de 2026, não sendo admitido atraso decorrente de insuficiência de mão de obra, equipamentos ou deficiência de planejamento que pudesse ser razoavelmente prevista pela empresa no momento da formulação da proposta ou do planejamento da execução.

3.8. Até 3 (três) dias antes da data prevista para o início das instalações, a contratada do Lote 01 deverá apresentar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo plano de instalação contendo o detalhamento da metodologia de execução, dos materiais que serão empregados, dos principais equipamentos necessários, da mão de obra envolvida, da distribuição das atividades entre os locais abrangidos e do respectivo cronograma físico-financeiro, de modo a permitir à Administração acompanhar a sequência prevista para execução e compatibilizá-la com as demais providências necessárias à ornamentação.

3.9. O plano de instalação deverá estar compatível com o projeto decorativo aprovado e com as condições efetivamente verificadas nos locais de execução, podendo a Administração solicitar esclarecimentos ou adequações destinadas à organização dos trabalhos, à compatibilização das atividades e ao atendimento do prazo final estabelecido, sem alteração indevida das condições originalmente contratadas.

3.10. Após a aprovação do projeto, apresentação da ART, apresentação do plano de instalação e atendimento das demais condições prévias estabelecidas, a contratada dará prosseguimento à execução dos serviços de restauração, recuperação, confecção, adequação, montagem, instalação e composição dos elementos decorativos nos locais definidos pela Administração, observando rigorosamente o cronograma, as especificações técnicas, o projeto aprovado e as condições de segurança aplicáveis.

3.11. A instalação da iluminação natalina diretamente nos postes será realizada por eletricista disponibilizado pelo Município e não constituirá obrigação da contratada do Lote 01. A empresa deverá, contudo, compatibilizar seu projeto e sua execução com essa atividade, fornecendo previamente à Administração as informações necessárias quanto à localização e disposição dos elementos, sequência das instalações e demais aspectos pertinentes, de maneira que a atuação do eletricista municipal possa ocorrer de forma coordenada e sem comprometer o cronograma da ornamentação.

3.12. A atuação do eletricista disponibilizado pelo Município não afastará as responsabilidades da contratada do Lote 01 quanto aos elementos, estruturas, instalações e demais atividades que integrem efetivamente seu escopo contratual, devendo eventual necessidade de compatibilização ser comunicada à fiscalização com antecedência suficiente para organização dos trabalhos.

3.13. Durante todo o período de execução dos serviços, a contratada do Lote 01 deverá manter registro fotográfico das principais etapas realizadas, especialmente das condições dos elementos do acervo antes das intervenções, dos trabalhos de restauração e recuperação, da evolução da montagem, das instalações concluídas e, posteriormente, das atividades de desmontagem.

3.14. A contratada deverá apresentar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo relatórios semanais de progresso durante o período de montagem e instalação, contendo informações suficientes para demonstrar a evolução dos trabalhos, atividades concluídas, atividades em andamento, locais atendidos, eventuais intercorrências identificadas, providências adotadas e correspondência da execução com o cronograma previamente apresentado.

3.15. Durante a execução poderão ser realizadas reuniões de alinhamento técnico entre representantes da contratada e os fiscais ou demais servidores indicados pela Administração, destinadas ao acompanhamento do cronograma, esclarecimento de questões operacionais, compatibilização das atividades e definição das providências necessárias ao adequado andamento dos serviços. As orientações que impliquem providências relevantes para a execução deverão ser formalmente registradas pela fiscalização.

3.16. Durante todo o período em que a ornamentação permanecer instalada, a contratada do Lote 01 deverá realizar a manutenção corretiva dos elementos abrangidos por sua responsabilidade, promovendo os reparos, ajustes e intervenções necessários para correção de falhas, danos, deslocamentos, desprendimentos, defeitos ou outras situações que comprometam a segurança, funcionalidade, conservação ou apresentação visual da decoração.

3.17. A manutenção corretiva deverá ser executada de forma tempestiva e compatível com a natureza e a gravidade da ocorrência, especialmente quando houver risco à segurança das pessoas, possibilidade de dano ao patrimônio público, interrupção de funcionamento ou comprometimento significativo da ornamentação. Quando a ocorrência envolver atividade expressamente atribuída ao Município, a contratada deverá comunicar imediatamente a fiscalização para que sejam adotadas as providências cabíveis.

3.18. A desmontagem da ornamentação deverá iniciar em 06 de janeiro de 2027 e estar integralmente concluída até 15 de janeiro de 2027, devendo a contratada organizar suas atividades de modo a assegurar a retirada dos elementos compreendidos em seu escopo dentro desse período, sem danos desnecessários aos espaços públicos ou aos materiais pertencentes ao Município.

3.19. Durante a desmontagem, a contratada deverá adotar procedimentos adequados de manuseio, separação, acondicionamento e organização dos elementos decorativos pertencentes ao acervo municipal, preservando todos aqueles que apresentem condições de reutilização. Os materiais deverão ser entregues ou disponibilizados à Administração de maneira organizada, de forma a possibilitar seu posterior armazenamento e utilização em futuras programações.

3.20. Os resíduos, sobras de materiais e componentes que não apresentem possibilidade de reaproveitamento e cuja destinação seja de responsabilidade da contratada deverão receber descarte ambientalmente adequado, observada a natureza dos materiais e as normas aplicáveis, não sendo permitido o abandono de resíduos nos espaços públicos ou nas dependências municipais.

3.21. Concluída a desmontagem, a contratada do Lote 01 deverá apresentar relatório técnico de encerramento dos serviços, contendo síntese das atividades executadas, registro da desmontagem, indicação das principais ocorrências verificadas durante o período da ornamentação, informações sobre os elementos restaurados ou preservados, destinação dos resíduos de sua responsabilidade e registro fotográfico suficiente para demonstrar a conclusão das obrigações assumidas.

3.22. A entrega do relatório técnico de encerramento e a conclusão integral da desmontagem integrarão as condições para verificação final da execução do Lote 01, sem prejuízo da conferência pela fiscalização quanto à inexistência de outras pendências contratuais.

3.23. A execução do Lote 02 consistirá no fornecimento integral dos materiais constantes da respectiva planilha, nas quantidades, unidades de fornecimento e especificações estabelecidas neste Termo de Referência. Os produtos deverão ser novos, sem uso anterior, estar em perfeitas condições e ser entregues de modo a permitir sua imediata conferência e utilização na ornamentação.

3.24. Os materiais integrantes do Lote 02 deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, no Município de Alpestre/RS, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado do recebimento da respectiva Ordem de Compra, cabendo à contratada responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento, carga, descarga e demais providências necessárias à entrega integral do objeto no local indicado.

3.25. No momento da entrega, os materiais deverão estar devidamente identificados, separados e organizados de forma a possibilitar sua conferência pela Administração, devendo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal, de lista de verificação contendo a relação dos produtos e quantitativos entregues, permitindo a conferência entre o fornecimento realizado, os materiais previstos e sua destinação na composição da ornamentação natalina.

3.26. A entrega dos materiais deverá ocorrer em prazo suficiente para possibilitar a conferência, eventual substituição de produtos recusados e sua disponibilização à empresa responsável pelo Lote 01 antes do momento em que forem necessários para execução da ornamentação, razão pela qual o cumprimento do prazo de 10 (dez) dias após a Ordem de Compra constitui condição relevante para atendimento do cronograma geral da contratação.

3.27. Os materiais do Lote 02 deverão ser disponibilizados de maneira que possam ser conferidos quanto à quantidade, identificação, integridade, dimensões, composição e demais características estabelecidas nas especificações. O fornecimento não será considerado integralmente cumprido enquanto houver itens pendentes, quantitativos incompletos, materiais recusados ou produtos em desacordo com as condições contratadas.

3.28. Eventuais materiais recusados pela Administração deverão ser substituídos pela contratada sem qualquer ônus adicional e em prazo compatível com o cronograma de execução da ornamentação, não podendo eventual necessidade de substituição servir de fundamento para atraso na disponibilização dos materiais quando a desconformidade for imputável à fornecedora.

3.29. Caso os dois lotes possuam vencedores distintos, caberá à Administração coordenar a entrega e disponibilização dos materiais do Lote 02, a análise do acervo municipal, a atuação do eletricista disponibilizado pelo Município e a execução dos serviços do Lote 01, de modo a assegurar compatibilidade entre as diferentes atividades e cumprimento dos prazos estabelecidos.

3.30. A existência de empresas distintas não estabelecerá qualquer relação de subordinação ou responsabilidade contratual entre os respectivos fornecedores. Cada contratada responderá exclusivamente pelo lote que lhe for adjudicado, não podendo eventual inadimplemento de uma empresa ser automaticamente imputado à outra, ressalvada a apuração das responsabilidades de cada contratada diante das circunstâncias efetivamente verificadas durante a execução.

3.31 A vigência do contrato será até 31/03/2027.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
4.1 As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
	Projeto

Despesa  
	2069 - PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

	Projeto

Despesa  
	2069 - PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO


CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1. A contratada deverá executar integralmente as obrigações correspondentes ao lote que lhe for adjudicado, observando as especificações deste Termo de Referência, o instrumento convocatório, a proposta apresentada, o contrato, a Ordem de Compra, o projeto aprovado e as demais determinações regularmente expedidas pela fiscalização.

5.2. Caberá à contratada do Lote 01 disponibilizar mão de obra em quantidade suficiente, equipamentos, ferramentas, materiais auxiliares, meios de transporte e demais recursos necessários à execução das atividades sob sua responsabilidade.

5.3. A contratada deverá manter sua equipe devidamente coordenada e adotar todas as medidas necessárias para cumprimento dos prazos, organização dos locais e execução segura das atividades.

5.4. A contratada do Lote 01 deverá analisar o acervo municipal disponibilizado, elaborar o projeto decorativo, submetê-lo à aprovação da Administração e realizar os ajustes solicitados quando compatíveis com o objeto contratado.

5.5. Deverá apresentar a ART correspondente às atividades técnicas sob sua responsabilidade previamente ao início da respectiva execução, mantendo regularidade profissional durante todo o período necessário, somente para o lote 01.

5.6. A contratada deverá executar os serviços de restauração, recuperação, confecção, montagem, adequação, instalação, manutenção e desmontagem de acordo com as condições estabelecidas e com o projeto aprovado.

5.7. Caberá à contratada preservar os materiais pertencentes ao Município, utilizando técnicas e procedimentos que reduzam riscos de dano durante manuseio, restauração, instalação, manutenção e desmontagem.

5.8. A contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer circunstância que possa comprometer a segurança, o cronograma, a qualidade da execução ou o adequado funcionamento dos elementos instalados.

5.9. Durante as festividades, deverá atender às demandas de manutenção corretiva relacionadas ao escopo sob sua responsabilidade, adotando providências compatíveis com a gravidade de cada ocorrência.

5.10. A contratada não poderá transferir à Administração responsabilidades que integrem seu escopo sob alegação de insuficiência de pessoal, falha de planejamento, ausência de equipamentos ou inadequação de sua proposta.

5.11. A contratada deverá manter os locais de trabalho organizados e adotar cuidados necessários para reduzir riscos à circulação de pessoas, ao patrimônio público e aos próprios trabalhadores.

5.12. Caberá à contratada do Lote 02 fornecer integralmente os materiais contratados nas quantidades, especificações e condições estabelecidas, responsabilizando-se pelo transporte e entrega.

5.13. Os materiais deverão ser novos e adequados à finalidade prevista, sendo obrigação da contratada substituir os itens recusados ou constatados em desconformidade.

5.14. A contratada do Lote 02 deverá responsabilizar-se por danos decorrentes de transporte, acondicionamento inadequado ou qualquer falha anterior ao recebimento definitivo.

5.15. Ambas as contratadas deverão prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela fiscalização, permitir o acompanhamento da execução e atender às determinações formalmente expedidas pela Administração no âmbito de suas respectivas obrigações.

5.16. As contratadas deverão manter, durante a execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, quando aplicável, e observar as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e demais responsabilidades legais decorrentes de suas atividades.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1 O licitante participante poderá ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
I Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado:
a) multa de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta apresentada;
b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Alpestre pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
II Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação:
a) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta apresentada;
b) impedimento de licitar e contratar com o Município de Alpestre pelo prazo máximo de 03 (três) anos;
c) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
6.2 Os casos de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento das obrigações, sujeitará o licitante vencedor às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, das quais destacam-se:
I Advertência;
II Multa de 5% (cinco por cento) do valor total da parte não adimplida, por ocorrência, relativa à execução do objeto em desacordo com o solicitado;
III Multa de 1% (um por cento) do valor total da parte não adimplida, por dia de atraso injustificado na execução do objeto, além dos prazos estipulados no edital e seus anexos, limitado a 30 (trinta) dias-multa;
IV Multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta, pela recusa injustificada em executar o objeto;
V Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta em caso de apresentação de declaração ou documentação falsa durante a execução do objeto, ou em caso de fraude a licitação ou prática de ato fraudulento na execução do objeto;
VI Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta pela prática de ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013;
VII Impedimento de licitar e contratar com o Município de Alpestre pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nas hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021;
VIII Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nas hipóteses previstas no parágrafo 5º do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.
6.3 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Município.
6.4 Todas as sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
6.5 As penalidades administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO
7.1 As hipóteses que constituem motivo para rescisão contratual estão elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, por:

I Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que esta tenha dado causa à extinção;

II Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a CONTRATANTE;

III Por decisão arbitral ou judicial.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO
8.1 O presente contrato acha-se estritamente vinculado ao Edital de Licitação constante do preâmbulo deste e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, regular-se-ão pelo contido na Lei nº 14.133/2021, e alterações subsequentes.

9.2 O Município se reserva no direito de adquirir somente parte da quantidade contratada, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1 As partes elegem o Foro da cidade de Planalto/RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente Contrato.

10.2 E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, para que produza os jurídicos e desejados efeitos.
Alpestre/RS, 30 de setembro de 2026.
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