# 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇAO DE OBRA Nº 242/2024

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A REFORMA DA COZINHA, TRES SALAS DE AULA E SALA DE INFORMATICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.

O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.406.164/0001-31, com sede na Praça Treze de Abril, nº 302, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeita Municipal Senhora CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO, cadastrada sob CPF 536.280.710-20, residente e domiciliada na Rua Goiás, no município de Campos Borges/RS, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a VAI NA FE CONSTRUÇOES LTDA, cadastrada sob CNPJ n°. 49.600.085/0001-38, situada na Rua Santos Dumont 525, centro, localizada na cidade de Palmitinho/ RS, por meio de sua Administradora ou Responsável Legal, senhor (a) EDIMARA ZANATTA, cadastrada sob CPF n° 025.029.320-09, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos autos do processo de licitação N° 116/2024, Concorrência Presencial nº. 010/2024, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Proposta contratada vencedora do PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 116/2024, CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 010/2024.

- CLAUSULA PRIMEIRA:

  - O presente termo aditivo, se da em virtude da necessidade de AUMENTO DE QUANTITATIVO (ADIÇÃO) EM ITENS DO PRESENTE CONTRATO E ADIÇAO A ITENS JÁ EXISTENTES, conforme parecer técnico da engenharia em anexo ao presente termo aditivo.

  - Os itens a serem aditivados, são os seguintes:

| ITEM | DESCRITIVO | QTD ADITIV. | V. UNIT/ C BDI | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO | 29,61 | R$ 2,43 | R$ 71,95 |
| 1.2 | LIXAMENTO DE PAREDE | 29,61 | R$ 9,20 | R$ 272,41 |
| 1.3 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES | 32,57 | R$ 86,94 | R$ 2.831,63 |
| 1.4 | LIMPEZA DE REVEST. CERAMICO EM PAREDE | 29,61 | R$ 1,06 | R$ 31,38 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 3.207,37 |

  - – O valor total do presente aditivo será de R$ 3.207,37 (Três mil duzentos e sete reais e trinta e sete centavos).

- CLAUSULA SEGUNDA:

2.1 Todas as demais Cláusulas do contrato aditado e condições anteriormente firmadas, não alteradas ou extintas pelo presente instrumento, ratificam-se por sua eficácia e vigência, obrigando as partes a sua observância e cumprimento.

- CLÁUSULA TERCEIRA:

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso-RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em quatro vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Campos Borges/RS, 16 de janeiro de 2025.

________________________________________________________

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO

PREFEITA MUNICIPAL

CONTRATANTE

____________________________________________________

VAI NA FE CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ nº. 49.600.085/0001-38

EDINARA ZANATTA

CPF Nº 025.029.320-09

CPF nº. 570.584.580-49

CONTRATADA

## Testemunhas:

NOME;

CPF:

NOME:

CPF: