3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 063/2025

# CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A PERFURAÇAO DE UM POÇO TUBULAR COMPOSTO POR MOTOBOMBA DE AGUA SUBMERSA E ACESSORIOS, INCLUINDO ESTRUTURA METALICA, CAIXA DE AGUA E QUADRO DE COMANDO, NA LOCALIDADE DE LINHA TEORORO, INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇAO SUSTENTAVEL E IRRIGAÇAO E O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONVENIO FPE Nº. 1643/2023, PROCESSO Nº. 23/1500-0021226-0.

Por este instrumento contratual de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.406.164/0001-31, com sede na Praça Treze de Abril, nº 302, nesta cidade, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Senhora CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO, cadastrada sob CPF 536.280.710-20, residente e domiciliada na Rua Goias, no município de Campos Borges/RS, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.598.168/0001-37, com sede na BR 285, 90, Bairro Petrópolis, na cidade de Passo Fundo/ RS, neste ato representada pelo seu representante legal CRISTIAN VALDEMAR FONTANA, cadastrado sob CPF 024.630.770-69, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos autos do processo de licitação N° 019/2025, Concorrência Presencial nº. 002/2025 com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

PROCESSO N° 019/2025, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº. 002/2025.

- CLAUSULA PRIMEIRA:

  - Conforme acordo entre as partes, o presente instrumento de termo aditivo tem por objeto A ADIÇAO DE ITENS, conforme descrito na tabela abaixo, sendo a mesma por extrema necessidade conforme atestado na JUSTIFICATIVA TECNICA em anexo ao presente aditivo.

| SUBITEM | QTD SUR | DESCRIÇAO | V UNIT | V TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 | 01 UNID | BOMBA SUBMERSA BIFASICA | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 |
| 01.02 | 22 M | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA | R$ 69,60 | R$ 1.531,20 |
| 01.03 | 04 UNID | LUVA DE FERRO GALVANIZADA, COM ROSCA BSP | R$ 20,73 | R$ 82,94 |
| 01.04 | 10 M | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| 01.05 | 32 M | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA | R$ 4,98 | R$ 159,36 |
| 01.06 | 01 UNID | QUADRO DE COMANDO BIFASICO | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |
| 01.07 | 01 UNID | ENTRADA DE ENERGIA BIFASICA 440 V | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 17.613,50 |

  - O valor do presente aditivo será de R$ 17.613,50 (Dezessete mil seiscentos e treze reais e cinquenta centavos).

2.  CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 As despesas decorrentes da presente Licitação correrão por conta das Dotações Orçamentárias para o exercício 2025, Lei Orçamentária Anual n.º 1.870, de 06 de dezembro de 2024, que serão provenientes da seguinte classificação orçamentária:

04 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

04.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

04.02.17.511.0030.2034 MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO SIST. AGUA POTAVEL

44.90.51.91.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

RV 001

- CLAUSULA TERCEIRA:

3.1 Todas as demais Cláusulas do contrato aditado e condições anteriormente firmadas, não alteradas ou extintas pelo presente instrumento, ratificam-se por sua eficácia e vigência, obrigando as partes a sua observância e cumprimento.

- CLÁUSULA QUARTA:

4.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso-RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em quatro vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Campos Borges/RS, 28 de julho de 2025.

________________________________________________________

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO

PREFEITA MUNICIPAL

CONTRATANTE

___________________________________________

ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA

CNPJ: 32.598.168/0001-37

CRISTIAN VALDEMAR FONTANA

CPF nº. 024.630.770-69

CONTRATADA

## Testemunhas:

NOME;

CPF:

NOME:

CPF: