# 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇAO DE OBRA Nº 221/2025

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A CONSTRUÇAO DE CABECEIRAS EM GALERIAS NAS LOCALIDADES DO PINHALZINHO E LINHA FERRARI, ATRAVES DE RECURSOS DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PORTARIA Nº. 014/CM-SPDC/2025.

Por este instrumento contratual de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.406.164/0001-31, com sede na Praça Treze de Abril, nº 302, nesta cidade, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Senhora CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO, cadastrada sob CPF 536.280.710-20, residente e domiciliada na Rua Goiás, no município de Campos Borges/RS, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a ODIL DIOGO MISSIO, cadastrada sob CNPJ n°. 34.338.569/0001-83, situada na Avenida Fernando Ferrari 1357, centro, localizada na cidade de Espumoso RS, por meio de sua Administrador ou Responsável Legal, senhor (a) ODIL DIOGO MISSIO, cadastrada sob CPF n° 435.457.690-20, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos autos do processo de licitação N° 103/2025, Concorrência Presencial nº. 003/2025, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Proposta contratada vencedora do PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 103/2025, CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 003/2025.

- CLAUSULA PRIMEIRA:

  - Conforme acordo entre as partes, o presente instrumento de termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato N° 244/2024, sendo que o mesmo será renovado pelo período de mais 03 MESES (90 DIAS), a contar da data de 23/12/2025, com vencimento em 23/03/2026, se fazendo necessário a prorrogação contratual para a conclusão da obra e para a documentação final a ser concluída.

- CLAUSULA SEGUNDA:

2.1 Todas as demais Cláusulas do contrato aditado e condições anteriormente firmadas, não alteradas ou extintas pelo presente instrumento, ratificam-se por sua eficácia e vigência, obrigando as partes a sua observância e cumprimento.

- CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso-RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em quatro vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Campos Borges/RS, 23 de dezembro de 2025.

________________________________________________________

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO

PREFEITA MUNICIPAL

CONTRATANTE

___________________________________________

ODIL DIOGO MISSIO

CNPJ Nº. 34.338.569/0001-83

ODIL DIOGO MISSIO

CPF nº. 435.457.690-20

CONTRATADA

## Testemunhas:

NOME;

CPF:

NOME:

CPF: