# 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇAO DE OBRA Nº 249/2026

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A INSTALAÇAO DE AUMENTO DE CARGA DE SUBESTAÇAO EXISTENTE COM TRANSFORMADOR EM POSTE DE 112,5 KVA PARA 300 KVA, 23,1 KV COM MEDIÇAO INDIRETA EM BT, ABRIGADA JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS “GRAPIA”, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES

Por este instrumento contratual de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.406.164/0001-31, com sede na Praça Treze de Abril, nº 302, nesta cidade, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Cleonice pasqualotto da paixao toledo, cadastrada sob CPF 536.280.710-20, residente e domiciliado na Rua Goiás, no município de Campos Borges/RS, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a empresa CORFAP ENGENHARIA ELETRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 89.044.150/0001-00, com sede na Rodovia BR 287, 1450, Bairro Cerrito, na cidade de Sana Maria/ RS, representado por seu socio/ administrador Sr. ANTONINHO VALDEMAR STRAPASSON, inscrito no CPF sob nº. 192.414.530-87, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos autos do processo de licitação N° 089/2026, Concorrência Presencial nº. 009/2026, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Proposta contratada vencedora do PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 089/2026, CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 009/2026.

- CLAUSULA PRIMEIRA:

  - O Presente aditivo, conforme acordo entre as partes, PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA DO PRESENTE CONTRATO por mais 30 dias, a contar de 14/09/2026 e termino em 13/10/2026, para a conclusão final da obra e da documentação necessária.

- CLAUSULA SEGUNDA:

2.1 Todas as demais Cláusulas do contrato aditado e condições anteriormente firmadas, não alteradas ou extintas pelo presente instrumento, ratificam-se por sua eficácia e vigência, obrigando as partes a sua observância e cumprimento.

- CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso-RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em quatro vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Campos Borges/RS, 11 de setembro de 2026.

________________________________________________________

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO

PREFEITA MUNICIPAL

CONTRATANTE

_________________________________________________

CORFAP ENGENHARIA ELETRICA LTDA

CNPJ: 89.044.150/0001-00

ANTONINHO VALDEMAR STRAPASSON

CPF nº. 192.414.530-87

CONTRATADA

## Testemunhas:

NOME;

CPF:

NOME:

CPF: