# 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇAO DE OBRA Nº 028/2026

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS, COM AREA EXISTENTE DE 352,30 M², LOCALIZADO NA RUA BRASIL ESQUINA COM A RUA PIRATINI, NA CIDADE DE CAMPOS BORGES, ATRAVES DE RECURSOS DA PORTARIA Nº. 125/2025, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETO ESTADUAL Nº. 57.653/2024, PORTARIA SEDES Nº. 086/2025 E NO PROA Nº. 24/2100-0001981-0.

Por este instrumento contratual de um lado o MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.406.164/0001-31, com sede na Praça Treze de Abril, nº 302, nesta cidade, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO, cadastrado sob CPF 536.280.710-20, residente e domiciliado na Rua Goiás, no município de Campos Borges/RS, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado VAI NA FE CONSTRUÇOES LTDA, cadastrada sob CNPJ n°. 49.600.085/0001-38, situada na Rua Santos Dumont 525, centro, localizada na cidade de Palmitinho/ RS, por meio de sua Administradora ou Responsável Legal, senhor (a) EDIMARA ZANATTA, cadastrada sob CPF n° 025.029.320-09, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato, nos autos do processo de licitação N° 003/2026, Concorrência Presencial nº. 001/2026, com fulcro na Lei Federal nº 14.133/2021, de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Proposta contratada vencedora do PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 003/2026, CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 001/2026.

- CLAUSULA PRIMEIRA:

  - O presente termo aditivo, se dá em virtude do AUMENTO DE QUANTITIATIVO DE ITENS, em virtude da necessidade para a conclusão final da obra, conforme PARECER TECNICO DA ENGENHARIA em anexo ao presente aditivo.

  - O valor do presente aditivo de ADIÇAO será de R$ 29.362,54 (Vinte e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

- CLAUSULA SEGUNDA:

2.1 Todas as demais Cláusulas do contrato aditado e condições anteriormente firmadas, não alteradas ou extintas pelo presente instrumento, ratificam-se por sua eficácia e vigência, obrigando as partes a sua observância e cumprimento.

- CLÁUSULA TERCEIRA:

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso-RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em quatro vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Campos Borges/RS, 21 de setembro de 2026.

________________________________________________________

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO

PREFEITA MUNICIPAL

CONTRATANTE

____________________________________________________

VAI NA FE CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ nº. 49.600.085/0001-38

EDINARA ZANATTA

CPF Nº 025.029.320-09

CPF nº. 570.584.580-49

CONTRATADA

## Testemunhas:

NOME;

CPF:

NOME:

CPF: