# 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2021.

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUINDO ELABORAÇOES DE PROJETOS, LEVANTAMENTOS ARQUITETONICOS, FISCALIZAÇAO DE OBRAS, PROJETOS DE PAISAGISMO, URBANISMO, REGULARIZAÇAO E PARCELAMENTO DE SOLOS, ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E DEMAIS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.

O Município de Campos Borges/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.164/0001-92, com sede na Praça 13 de Abril, 302, neste ato representado pelo PrefeitO Municipal, senhor CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Goiás, s/n, no Município de Campos Borges/RS, inscrita no CPF sob nº 536.280.710-20, denominado neste ato CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ANELISE MORGAN, com endereço na Rua Julio de Castilhos 20, Bairro Centro, na cidade de Campos Borges/ RS, inscrita no CNPJ sob nº. 10.799.705/0001-74, representada neste ato pela sua proprietária Sra. ANELISE MORGAN, inscrita no CPF nº. 022.610.210-62 doravante denominada de CONTRATADA, nos termos do Processo n° 007/2021 por meio do Convite n° 001/2021, têm certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

Processo de Licitação N° 007/2021 – Modalidade Convite nº. 001/2021.

- CLAUSULA PRIMEIRA:

  - Conforme acordo entre as partes, o presente instrumento de termo aditivo tem por objeto a ADIÇAO DE MAIS 03 HORAS SEMANAIS pelo período de 03 meses, ao contrato nº. 015/2021, em virtude do grande aumento da demanda do município em projetos a serem elaborados pelo município e encaminhados ao governo federal e estadual, aprovação de projetos de contribuintes, alem de acompanhamento e fiscalização de projetos como REURB entre outros, se fazendo assim a necessidade de aumento de carga horária da profissional de Arquitetura que presta o serviço pela empresa.

| Item | Qtd | Especificação | Valor Unitário (Mês) | Valor total (03 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 03 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS ARQUITETONICOS, PROJETOS DE PAISAGISMO, URBANISMO, REGULARIZAÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLOS, ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM CARGA HORARIA MINIMA DE 12 HORAS, com adição de 03 horas semanais. | R$ 544,32 | R$ 1.632,96 |
|  |  |  | TOTAL | R$ 1.632,96 |

  - DOS VALORES DO PRESENTE ADITIVO:

O valor total do presente aditivo pelo período de 03 meses será de R$ 1.632,96 (Um mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

- CLAUSULA SEGUNDA:

2.1 Todas as demais Cláusulas do contrato aditado e condições anteriormente firmadas, não alteradas ou extintas pelo presente instrumento, ratificam-se por sua eficácia e vigência, em seu total teor e clausulas nele citado, obrigando as partes a sua observância e cumprimento.

- CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso-RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo Aditivo em quatro vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Campos Borges/RS, 03 de maio de 2023.

__________________________________________________

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO

Prefeita Municipal

CONTRATANTE

____________________________________

ANELISE MORGAN

CNPJ nº. 10.799.705/0001-74

ANELISE MORGAN

cpF Nº. 022.610.210

CONTRATADA

## Testemunhas:

NOME;

CPF:

NOME:

CPF: