1º TERMO ADITIVO  AO CONTRATO Nº 117/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUTAR OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO OPERÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES - RS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

O Município de Campos Borges, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.164/0001-31, com sede na Praça 13 de Abril, 302, representado pelo Prefeito Municipal EVERALDO DA SILVA MORAES, CPF sob nº 536.281.440-00, residente e domiciliado na Rua Jacuí, Município de Campos Borges, aqui denominada CONTRATANTE e, VB ENGENHARIA LTDA, Pessoa Jurídica sito no endereço Rua Emernegildo Triches, 110 centro, Município de Palmitinho/RS inscrito no Ministério da Fazenda CNPJ Nº 26.192.048/0001-32, representado neste ato por VALESCA BONAFÉ, Brasileira, Solteira residente e domiciliado no município de Palmitinho/RS inscrito no cadastro de pessoa física CPF nº 017.751.270-95, doravante denominado CONTRATADO, por este instrumento e na melhor forma de direito, firmam o presente termo aditivo de contrato, mediante as seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

  - De acordo com a Cláusula 5ª do Prazo de Vigência e da Execução da Obra do contrato nº 117/2018, sub cláusula 5.1, fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 180 dias, para o período de 21/05/2019 a 21/11/2019;

  - De acordo com a Cláusula 5ª do Prazo de Vigência e da Execução da Obra do contrato nº 117/2018, sub cláusula 5.2, fica prorrogado o prazo de vigência para execução da obra, para o período de 21/05/2019 a 21/11/2019 (mesma vigência contratual).

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Todas as demais cláusulas e condições anteriormente firmadas, não alteradas ou extintas pelo presente instrumento, ratificam-se por sua eficácia e vigência, obrigando o CONTRATANTE E CONTRATADO à sua observância e cumprimento.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Campos Borges, 16 de maio de 2019.

EVERALDO DA SILVA MORAES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

VB ENGENHARIA LTDA

VALESCA BONAFÉ

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

___________________________

CPF:

____________________________

CPF: