ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO

DE MATERIAL Nº 97/2024.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNÍCIPIO DE ERNESTINA/RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n° 92.406.180/0001-24,  com  sede na Rua Júlio dos Santos, 2021, Ernestina – RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. RENATO BECKER, brasileiro, casado, ID-7018350535 e CPF-393.376.850-00, residente e domiciliado na rua José Bettin, nº 041, na cidade de Ernestina/RS, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado CONCREFER CONCRETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 13.484.280/0001-00, estabelecida na Rua Lucia Schneider, nº 3840, na cidade de Ernestina/RS, Cep 99.140-000, denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o presente termo aditivo de contrato, nesta e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1.

De acordo com a cláusula Quinta do contrato original, fica prorrogado o prazo contratual em mais 120 (cento e vinte) dias à contar de 02/09/2024 à 30/12/2024.

2.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas não abrangidas ou atingidas pelo presente instrumento.

3.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual conteúdo e forma.

Ernestina, 30 de agosto de 2024.

______________________

RENATO BECKER

Prefeito Municipal

Contratante

_______________________________

CONCREFER CONCRETOS LTDA

Contratada