ADITIVO 01 AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 29/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 15/2026

MODALIDADE: EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ERNESTINA/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na rua Júlio dos Santos, nº 2021 - centro, na cidade de Ernestina-RS, inscrita no CNPJ/MF sob n° 92.406.180/0001-24 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ODIR JOÃO BOEHM,

CONTRATADA: CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 23.463.282/0001-69, com sede na Rua Reinaldo Valente, nº 187, sala 02, centro, na cidade de Jacutinga/RS, representada neste ato pelo Sr. PAULO HENRIQUE CIMA, brasileiro, empresário, residente e domiciliado(a), na Rua Reinaldo Valente, nº 187, centro, na cidade de Jacutinga/RS, portador da Cédula de Identidade n° 6102023253 inscrito(a) no CPF sob n° 019.783.290-32;

Pelo presente instrumento, as partes supra qualificadas CONTRATANTE e empresa CONTRATADA, nos termos da Lei nº 14.133/21, com suas alterações e do Processo Licitatório n° 15/2026 na modalidade de Concorrência Eletrônica edital n° 001/2026, ajustam o presente termo aditivo de  contrato consoante às cláusulas que seguem:

1.

De conformidade com a cláusula Nona do edital e solicitação da empresa contratada, fica prorrogado o presente contrato por mais 60 (sessenta) dias à contar de 06/10/2026 até 04/12/2026.

2.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas não atingidas ou abrangidas neste instrumento.

3.

E, por estarem em comum acordo, assinam o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma.

Ernestina, 05 de outubro de 2026.

______________________________

ODIR JOÃO BOEHM

Prefeito Municipal

Contratante

__________________________________

CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Contratada