ADITIVO 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRATAMENTO DA ÁGUA, Nº 116/2021.

O MUNICÍPIO DE ERNESTINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 92.406.180/00001-24, com sede Administrativa na Rua Julio dos Santos, 2021, Centro, Ernestina - RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO ELMAR PENZ, brasileiro, casado, ID-1035623782 e CPF-468.203.610-68, residente e domiciliado na localidade da Esquina Penz, na cidade de Ernestina - RS, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, de outro lado, a empresa ARTIBRÁS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no  CNPJ sob o nº 04.091.474/0001-47, estabelecida na rua Thomás Klein, nº 601, Bairro Centro, na cidade de Lagoa dos Três cantos - RS, Cep.: 99945-000, neste ato representada por seu sócio Administrador Sr. GILVAN GUSTAVO ARTMANN, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF  sob o nº 015.035.540-82, residente  e  domiciliado na Rua Arno Presser, 453, Bairro Progresso, na cidade de Tapera - RS, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em atendimento ao edital Tomada de Preços nº 001/2021, Tipo Menor Preço Global, têm, entre si, nesta e melhor forma de direito, sobretudo os princípios constitucionais do art. 37 da Constituição Federal e Legislação Federal, mormente a Lei 8.666/93,  justo e acordadas as cláusulas que compõem o presente termo aditivo contratual ora celebrado.

1.

De acordo com a Cláusula Quarta do contrato original, fica prorrogado por mais doze meses a contar de 11/11/2022 a 10/11/2023.

2.

Tendo em vista a solicitação de reequilíbrio da empresa ARTIBRÁS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI – EPP, diante da comprovação somente do item “3”, fica reajustado o percentual de 6,87% (seis vírgula oitenta e sete por cento).

3.

De acordo com a cláusula segunda do contrato original, fica reajustado pelo índice do IPCA, o percentual de 6,47%, (seis vírgula quarenta e sete por cento), passando o valor mensal (reequilíbrio + reajuste IPCA) para R$ 187,73 (cento e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) por poço, num total mensal para os 28 (vinte e oito) poços o valor global de R$ 5.256,44 (cinco mil duzentos ne cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

3.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas não abrangidas ou atingidas pelo presente instrumento.

4.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual conteúdo e forma.

Ernestina, 10 de novembro de 2022.

____________________

PAULO ELMAR PENZ

Prefeito Municipal

Em exercício

Contratante

___________________________

ARTIBRÁS SANEAMENTOS E

ENGENHARIA EIRELI – EPP

Contratante