  PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

 AO CONTRATO Nº 44/2018
Termo Aditivo nº 47/2018, ao Contrato nº 44/2018, para execução em Regime de Empreitada Global de Obras de ampliação e modernização das Quadras Poliesportivas da localidade de Nova Santa Clara e do Bairro Morada do Sol, com recursos do União Federal , por intermédio do Ministério do Esporte, com repasse através da Caixa Econômica Federal, as partes de um lado o MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, com sede na Rua Rubert, nº900, e inscrito no CNPJ sob o nº 89.708.051/0001-86, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal a Sra.: MARCIA ROSSTTO FREDI, brasileira, casada, professora, portador do CPF nº 513.301.130-04, residente nesta Cidade e a empresa GOLD ACABAMENTOS  LTDA-ME., pessoa jurídica de direito privado, com endereço comercial na Rua Doutor Jose Bisognin, nº 483, na cidade de ERECHIM-RS, CNPJ nº 24.893.150/0001-30, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por seu sócio gerente, o Sr. GELSON LUIS NOARA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 806.271.610-49, residente e domiciliado no endereço da contratada, devidamente representados no referido Instrumento de Contrato nº 44/2018, mediante acordo entre as parte convencionam o que segue, nos termos do Art. nº65, da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto - Mediante acordo entre as partes realiza se a mudança na localização dos sanitários em ralação a construção existente na localidade de Nova Santa Clara, em razão da existência no local previsto para a obra, de poço sumidouro revelado por ocasião das escavações para construção das fundações, conforme projetos e orçamentos apresentados.
CLAUSULA SEGUNDA – Do Preço - Pelas alterações constantes na cláusula acima, será reduzido o valor de R$ 25,56 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) passando o valor global das obras ao total de R$ 102.947,36 (cento e dois mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

CLAUSULA TERCEIRA – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento em vigor. 
Fortaleza dos Valos, 22 de outubro de 2018.
TESTEMUNHAS:                                              

................................................................                                       
                                                                                        MARCIA ROSSATTO FREDI
..................................................................                            - Prefeita Municipal – 
                                                                          MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS-RS
                                                                                 CONTRATANTE

                                                                                    GELSON LUIS NOARA
                                                                  - Sócio Gerente - 
                                           GOLD ACABAMENTOS LTDA-ME.
                                                                                                   CONTRATADA                                                                                              
1

