TERMO ADITIVO Nº 04, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2018, para execução em regime de empreitada por preço global de obras de pavimentação poliédrica de rocha basáltica, no prolongamento da Av. Leopoldo Meinen, a partir do perímetro urbano da cidade em direção à localidade de Esquina Gaúcha interior do Município, com recurso do Governo Estadual, por intermédio do DAER/RS e contrapartida do Município. As partes, de um lado o MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, com sede na Rua Rubert, nº 900, e inscrito no CNPJ sob o nº 89.708.051/0001-86, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício, o Sr. PAULO CEZAR MARANGON, brasileiro, casado, professor, portador do CPF nº 452.693.600/63, residente e domiciliado à Rua Pe. Pompeo, n.º 594, nesta Cidade e a empresa GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA, com sede na Rua General Firmino de Paula, nº 391, sala A, centro, na cidade de QUINZE DE NOVEMBRO/RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.986.138/0001-37, neste ato representado pelo seu  sócio gerente,  o Sr. GILBERTO MOELHECKE, brasileiro, separado, empresário, portador do CPF nº 413.616.600-15, residente e domiciliado no endereço da contratada, ficou ajustado o aditamento ao contrato firmado entre as partes acima qualificadas, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto:

  - - O presente termo tem por objeto a retomada da obra referente ao Contrato nº 42/2018, cujo objeto constitui a execução de obra de pavimentação poliédrica de rocha basáltica, no prolongamento da Av. Leopoldo Meinen, a partir do perímetro urbano da cidade em direção à localidade de Esquina Gaúcha - interior do Município, com recurso do Governo Estadual, por intermédio do DAER/RS e contrapartida do Município, mediante Ordem de Serviços para a sua continuidade.

CLÁSUSULA SEGUNDA – Do Fundamento Legal:

2.1 - O presente aditivo encontra embasamento legal no art. 65, inciso II da Lei nº 8.666/93.

2.2 – Conforme o Segundo Termo Aditivo, datado de 28 de junho de 2019, o Município se viu obrigada a paralisar/suspender a continuidade dos serviços de execução da obra referente ao Contrato nº 42/2018, por acordo com a Contratada, devido ao fato da falta de repasse ao Município dos créditos do recurso, impossibilitando a Contratada arcar com os custos da obra.

2.3 – Recentemente, o Governo Estadual, através do DAER/RS, liberou os recursos financeiros em atraso, proporcionando a continuidade da obra, cujo valor já se encontra disponível na conta do Município, sendo emitida, portanto, a Ordem de Reinício da Obra para a continuidade da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo:

3.1 – O prazo de execução do contrato original fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – Das Disposições Finais:

4.1 – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento em vigor.

4.2 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta/RS, para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem em decorrência deste aditamento, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais.

Fortaleza dos Valos, 18 de fevereiro de 2021.

Município de Fortaleza dos Valos-RS

Prefeito Municipal em exercício

Paulo Cezar Marangon

Contratante

Gilberto Moelhecke & Cia Ltda.

Sócio Gerente - Gilberto Moelhecke

Contratada