[image: image1.png]




TERMO ADITIVO Nº 76, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2018, para execução em regime de empreitada por preço global de obras de pavimentação poliédrica de rocha basáltica, no prolongamento da Av. Leopoldo Meinen, a partir do perímetro urbano da cidade em direção à localidade de Esquina Gaúcha interior do Município, com recurso do Governo Estadual, por intermédio do DAER/RS e contrapartida do Município. As partes, de um lado o MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, com sede na Rua Rubert, nº 900, e inscrito no CNPJ sob o nº 89.708.051/0001-86, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em exercício, o Sr. PAULO CEZAR MARANGON, brasileiro, casado, professor, portador do CPF nº 452.693.600/63, residente e domiciliado à Rua Pe. Pompeo, n.º 594, nesta Cidade e a empresa GILBERTO MOELHECKE & CIA LTDA, com sede na Rua General Firmino de Paula, nº 391, sala A, centro, na cidade de QUINZE DE NOVEMBRO/RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.986.138/0001-37, neste ato representado pelo seu sócio-gerente, o Sr. GILBERTO MOELHECKE, brasileiro, separado, empresário, portador do CPF nº 413.616.600-15, residente e domiciliado no endereço da contratada, ficou ajustado o aditamento ao contrato firmado entre as partes acima qualificadas, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto:

1.1. O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato nº 42/2018, firmado para a execução, em regime de empreitada por preço global, de obras de pavimentação poliédrica de rocha basáltica, no prolongamento da Av. Leopoldo Meinen, a partir do perímetro urbano da cidade em direção à localidade de Esquina Gaúcha interior do Município, com recurso do Governo Estadual, por intermédio do DAER/RS e contrapartida do Município
1.2. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato em vigor até o dia 30 de junho de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A prorrogação do prazo de vigência contratual encontra respaldo legal no art. 57 § 1º inc. II e da Lei n.º 8.666/1993 e, no caso em concreto, atende ao disposto no § 2º da mesma lei.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Este Termo Aditivo entra em vigor na data de sua publicação.
3.2. Permanecem inalteradas e ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento em vigor.
3.3. O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

3.4.Fica eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta/RS, para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem em decorrência deste aditamento, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais.

Fortaleza dos Valos, 30 de dezembro de 2021.

                                   Município de Fortaleza dos Valos-RS

Paulo Cezar Marangon

                               
     Prefeito Municipal, em exercício
                                                         Contratante
                                        Gilberto Moelhecke & Cia Ltda
                                    Sócio Gerente - Gilberto Moelhecke

                                                           Contratada

[image: image2.png]ESTADO DO RIO GRANDE SO SUL
PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS
RUA RUBERT,,900 - CEP: 98125-000 - FONE/FAX: (55) 3328 - 1133 - E-MAIL: pmgab@pmfv.rs.gov.br - www.pmfv.rs.gov.br





