TERMO ADITIVO N.º 15, DE 21 DE MARÇO DE 2024.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 24/2023, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, e coleta seletiva, até a destinação final. Objeto do T.A.: Prorrogação excepcional do prazo de vigência. Origem: SMOT.

As partes, de um lado, o MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, pessoa física de direito público, com sede na Rua Rubert, nº 900, inscrito no CNPJ sob o nº 89.708.051/0001-86, neste ato representado pela sua MARCIA ROSSATTO FREDI, brasileira, casada, professora, portadora do CPF n° 513.301.130-04, residente e domiciliada no Município de Fortaleza dos Valos/RS, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa FUTURA AMBIENTAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Carlos Mairiense de Abreu, nº 63, Bairro Centro, na cidade de Tupanciretã/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 30.396.707/0001-20, neste ato, representada pela sua ADMINISTRADORA, ROBERTA ARRUDA KRUEL DAUTARTAS, brasileira, advogada, casada, regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada no mesmo endereço da empresa, portadora do CPF sob o nº 761.282.530-91, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 33/2023, referente à Dispensa de Licitação (emergencial) n.º 06/2023, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo se dá por solicitação fundamentada e justificada pela Fiscal do Contrato, Servidora Eduarda da Silva Soares, deferido pela Senhora Prefeita Municipal, Márcia Rossatto Fredi, conforme Memorando Interno nº 03, de 03 de março de 2024, e tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo n.º 24/2023, para o prazo de 02 (dois) meses, a contar de seu vencimento (22/03/2024), com o fito de possibilitar a continuidade no fornecimento no serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, e coleta seletiva, até a destinação final, no município de Fortaleza dos Valos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica estabelecido o prazo de vigência deste Termo Aditivo em 02 (dois) meses, a contar da data de expiração de prazo do já mencionado Contrato, com início em 23 de março de 2024 e término em 22 de maio de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A renovação de vigência possui previsão na sétima cláusula do Termo de Contrato e encontra amparo legal no acordo com § 4º do art. 57, da Lei federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Por este ajuste a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor mensal estimado de R$ 28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais), perfazendo o valor total estimado de 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais), correspondente ao valor fixo/invariável de R$ 478,33 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos) por tonelada, pago na forma estabelecida no contrato em vigor.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Os recursos necessários ao cumprimento do presente ajuste ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

08 Secretaria de Obras e trânsito

08.01 Obras e Urbanismo

08.01.15.451.0391.2080.001 Manutenção das atividades de infraestrutura

18311 3390.39.00.00.00.00 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Este Termo entra em vigor na data de sua publicação.

6.2. Permanecem inalteradas e ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do instrumento em vigor.

6.3. A justificativa e demais informações inerentes ao presente ajuste constam do Memorando Interno nº 03, de 03 de março de 2024, subscrito pela Fiscal do Contrato, deferido pela Prefeita.

6.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta/RS, para dirimir as dúvidas que por ventura surgirem em decorrência deste aditamento, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes aceitar as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93 e assinam o presente em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais.

Fortaleza dos Valos, 21 de março de 2024.

Município de Fortaleza dos Valos-RS,

Prefeita Municipal, Márcia Rossatto Fredi

Contratante

Futura Ambiental Eireli,

Administradora, Roberta Arruda Kruel Dautartas

Contratada