        - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| Elaboração: Secretaria Municipal da Administração |  |
| --- | --- |
| Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Obras |  |
| Responsável pela Demanda: Silvio Sanderson | Cargo: Secretário |

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA:

        - A presente demanda tem por finalidade subsidiar a contratação de empresa para a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Mormaço/RS, por meio de procedimento licitatório, com vistas à execução do Convênio FPE nº 234/2025, celebrado entre o Município e o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

        - Trata-se de contratação necessária à aplicação dos recursos financeiros estaduais já transferidos ao Município, com o objetivo de promover melhorias na trafegabilidade e segurança de estradas rurais danificadas pelos eventos climáticos ocorridos entre os meses de abril e maio de 2024. A contratação está vinculada ao Plano de Trabalho aprovado e ao cronograma físico-financeiro constante no referido convênio.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

As intensas chuvas registradas provocaram severos danos em trechos estratégicos das estradas vicinais do Município de Mormaço, comprometendo o deslocamento da população rural, o acesso ao transporte escolar, o escoamento da produção agropecuária e a prestação de serviços públicos básicos.

O Município obteve junto ao Governo Estadual o Convênio FPE nº 234/2025, com repasse financeiro destinado especificamente à execução de ações de alargamento de estradas com trator de esteira e aplicação de brita graduada em aproximadamente 27 quilômetros de vias rurais, com intervenções pontuais por localidade, conforme discriminado no Memorial Descritivo (Subanexo B) e nos Planos Técnicos (Subanexo A).

A demanda não pode ser atendida com recursos humanos e logísticos próprios do Município, considerando a indisponibilidade de máquinas e equipe técnica suficiente para a realização dos serviços com a agilidade e qualidade exigidas pelo cronograma pactuado no convênio. Diante disso, justifica-se a contratação de empresa especializada, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público, com fundamento no art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação encontra-se em total alinhamento com os instrumentos de planejamento do Município de Mormaço/RS, em especial com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que preveem ações voltadas à manutenção, conservação e melhoria da infraestrutura rural.

Além disso, a demanda está formalmente vinculada ao Convênio FPE nº 234/2025, firmado entre o Município e o Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Programa de Recuperação de Estradas Vicinais. O plano de trabalho aprovado, acompanhado de seus subanexos técnicos e plano de sustentabilidade, estabelece de forma clara as metas físicas e os critérios para execução dos serviços objeto da contratação.

Trata-se, portanto, de ação planejada, integrada ao cronograma de execução do convênio, com fonte de recurso definida, previsão orçamentária específica e inserção estratégica dentro da política pública municipal de apoio à agricultura familiar, mobilidade rural e recuperação de danos causados por eventos climáticos extremos.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

A contratação visa à execução dos serviços previstos no Convênio FPE nº 234/2025, firmado com a Secretaria Estadual da Agricultura, contemplando:

- Aquisição de brita graduada (brita nº 0), com espalhamento e compactação nos trechos indicados no plano de trabalho pela equipe da Secretaria Municipal de Obras;

- Prestação de serviços com trator de esteira (hora-máquina), com operador incluso, para alargamento de estrada, desobstrução de sarjetas e conformação do leito de vias vicinais.

A modalidade escolhida será o Pregão Eletrônico, com critério de julgamento do tipo menor preço por item, visando à ampliação da competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

A habilitação dos licitantes deverá observar o disposto no art. 62 da Lei nº 14.133/2021, compreendendo os seguintes documentos:

- Habilitação jurídica, conforme a natureza da pessoa jurídica proponente;

- Regularidade fiscal e trabalhista, mediante apresentação:

  - Inscrição no CNPJ;

  - Prova de regularidade com as Fazendas Públicas Federal (incluindo a Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal;

  - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Para estimativa do valor de referência da contratação, foi realizado levantamento de mercado com, no mínimo, três fornecedores distintos, tanto para o fornecimento de brita quanto para a prestação de serviços com trator de esteira (hora-máquina), conforme determina a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

a) Brita 0 (aquisição)

Foram coletadas cotações de três empresas distintas, com valores unitários variando entre R$ 47,50 e R$ 60,00 por tonelada. A média aritmética simples apurada foi de R$ 53,83/tonelada.

b) Trator de Esteira (hora-máquina)

Foram consideradas cotações de três prestadores de serviço, com preços por hora variando entre R$ 440,00 e R$ 480,00. A média apurada foi de R$ 456,67/hora.

Com base nos quantitativos previstos no plano de trabalho e nos preços médios levantados, será anexada planilha orçamentária com a estimativa total de valor da contratação, que orientará o processo licitatório.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prestação de serviços com trator de esteira (hora-máquina), com operador incluso. Especificações mínimas obrigatórias de trator de esteira: Peso operacional mínimo: entre 13.000 kg e 14.350 kg; Potência do motor: mínima de 157 hp (117 kW) bruta a 2.000 rpm; Motor com controle eletrônico, com pós-resfriador e sistema de arrefecimento com ventilador hidráulico de velocidade variável, visando melhor desempenho e economia de combustível; Transmissão hidrostática com controle automático de tração e operação bidirecional programável; Sistema hidráulico de três válvulas, com controles eletro-hidráulicos e lâmina do tipo VPAT (Variable Pitch Angle Tilt), permitindo o controle de ângulo, inclinação e levantamento para ajustes precisos durante o nivelamento e alargamento de via; Cabine fechada ar-condicionado. Material rodante reforçado com esteiras de largura mínima de 560 mm, adequado para aplicações em terrenos diversos, incluindo áreas de serviço moderado a intenso; Sistema de monitoramento digital e controles integrados para facilitar o ajuste de velocidade, rotação e controle de lâmina; Capacidade de operar em terrenos inclinados e espaços reduzidos, com alta capacidade de manobra, ideal para adequações de leito estradal; Ano de fabricação: Posterior a 2021. O trator de esteira deverá ser disponibilizado em regime de hora-máquina, com operador incluso, para atuação nos trechos previamente indicados no Subanexo A – Plano de Recuperação de Estradas Vicinais. | Horas/ máquina | 220 | R$456,67 | R$100.467,40 |
| 02 | Aquisição brita 0, com base nas demandas no Subanexo B – Memorial descritivo de Recuperação de Estradas Vicinais por localidade | tonelada | 2556 | R$53,83 | R$137.589,48 |

Ressalta-se que o fornecimento deverá ocorrer na modalidade FOB – depósito do fornecedor, sendo requisito essencial que o ponto de retirada do material esteja localizado a uma distância máxima de 30 (trinta) quilômetros da sede do Município de Mormaço/RS, a fim de garantir economicidade e viabilidade logística do transporte realizado pela frota municipal.

Considerando os dois componentes da contratação, o valor global estimado é de R$ 238.056,88, conforme planilhas orçamentárias anexas, que servirão como referência no Termo de Referência e na fase de licitação, nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para fins de definição do valor estimado da contratação, foi realizado levantamento de preços junto a fornecedores da região, com base em cotações atualizadas e disponíveis nos autos, conforme exigido pela legislação vigente.

a) Trator de Esteira (hora-máquina)

Com base nos valores médios obtidos nas cotações de mercado e nos quantitativos físicos definidos no Subanexo A – Plano de Recuperação de Estradas Vicinais, foi elaborada planilha orçamentária estimativa contendo a distribuição das horas por localidade. Os serviços compreendem a execução de alargamento de vias, desobstrução de sarjetas e conformação de leito, a serem realizados com trator de esteira.
A média de preços obtida foi de R$ 456,67 por hora, totalizando o valor estimado de R$ 137.589,48 para esta etapa.

b) Aquisição de Brita

Também com base nas quantidades definidas no Subanexo A, foi elaborada planilha orçamentária estimativa para aquisição de brita graduada (brita 0 ou equivalente), com divisão por localidade.
A presente planilha contempla somente o fornecimento da brita, sem aplicação ou transporte, os quais serão executados pela Administração Municipal.
O fornecimento será na modalidade FOB – depósito do fornecedor, sendo obrigatório que o ponto de retirada esteja situado em um raio máximo de 30 km da sede do Município de Mormaço/RS.
A média de preços resultou em R$ 52,17 por tonelada, com valor estimado de R$ 100.467,40.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na contratação de empresa para a execução de ações de recuperação de estradas vicinais no Município de Mormaço/RS, conforme previsto no Convênio FPE nº 234/2025, firmado com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul.

A solução está estruturada em duas frentes de execução:

- Prestação de serviços com trator de esteira (hora-máquina), com operador incluso: visando ao alargamento e à regularização do leito de estradas, bem como à desobstrução de sarjetas, conforme trechos críticos identificados nas comunidades rurais descritas no Subanexo B;

- Aquisição de brita (brita 0 ou equivalente): a ser utilizada na estabilização e melhoria da trafegabilidade das vias rurais. A aplicação do material será feita com maquinário e mão de obra próprios da Administração Municipal, sendo a contratação restrita ao fornecimento do material.

A solução atende à necessidade emergente de recompor trechos de vias danificados pelas fortes chuvas ocorridas entre abril e maio de 2024, contemplando aproximadamente 27 km de estradas. As comunidades atendidas estão expressamente identificadas no Plano de Trabalho e nos subanexos técnicos, com detalhamento das intervenções previstas.

A escolha da modelagem de contratação por Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item favorece a competitividade, a transparência e a economicidade do certame, sendo a alternativa mais eficiente diante das condições locais e dos recursos disponíveis. O Município realizará o acompanhamento e a fiscalização por meio da Diretora de Projetos e Planejamento e do setor de Engenharia, garantindo o correto cumprimento das metas físicas pactuadas no convênio.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração e ao incentivo à ampla participação de fornecedores especializados, optou-se por estruturar o objeto em dois itens independentes, compatíveis com a natureza distinta dos serviços e materiais a serem contratados, conforme segue:

- Item 01 – Prestação de serviços com trator de esteira (hora-máquina);

- Item 02 – Aquisição de brita graduada (brita 0 ou equivalente).

Essa modelagem não configura parcelamento indevido, mas sim medida técnica e juridicamente justificada, permitindo que empresas especializadas em apenas um dos itens possam participar do certame, promovendo a competitividade, a economicidade e a seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execução da contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Recuperar a trafegabilidade de aproximadamente 27 quilômetros de estradas vicinais, distribuídas entre diversas localidades do Município de Mormaço/RS, conforme estabelecido no Plano de Trabalho e nos Subanexos do Convênio FPE nº 234/2025;

- Garantir o escoamento seguro da produção agrícola e o acesso regular da população rural aos serviços públicos essenciais, como saúde, transporte escolar e abastecimento;

- Mitigar os efeitos das intempéries ocorridas, que causaram danos significativos à infraestrutura das vias rurais;

- Reforçar a infraestrutura rural por meio de alargamento e readequação do leito das estradas com trator de esteira, além da melhoria da base com a utilização de brita, resultando em maior durabilidade e menor necessidade de manutenção corretiva no futuro;

- Cumprir integralmente as metas físicas pactuadas no Convênio, viabilizando a correta aplicação dos recursos estaduais já transferidos ao Município e demonstrando capacidade técnica e administrativa para futuras captações de recursos.

A implementação eficiente desta contratação contribuirá diretamente para o fortalecimento da mobilidade rural, a valorização da produção local e a melhoria da qualidade de vida das comunidades atingidas.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para viabilizar a contratação pretendida, já foram adotadas as seguintes providências pela Administração Municipal:

- Celebração do Convênio FPE nº 234/2025, firmado entre o Município de Mormaço/RS e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, com recursos financeiros destinados à recuperação de estradas vicinais atingidas por eventos climáticos extremos;

- Elaboração e aprovação do Plano de Trabalho, incluindo memorial descritivo por localidade (Subanexo B), plano de sustentabilidade (Subanexo A), cronograma físico-financeiro e metas mensuráveis;

- Recebimento dos recursos financeiros vinculados ao convênio, os quais já se encontram creditados na conta bancária específica do Município, destinados exclusivamente à execução do objeto conveniado;

- Realização de levantamento de mercado, com obtenção de no mínimo três cotações para cada item (brita e hora-máquina de trator de esteira), que subsidiaram a elaboração da planilha orçamentária estimativa de preços;

- Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, com base nas diretrizes legais, nos documentos do convênio e nas necessidades operacionais da Secretaria de Obras;

- Designação da fiscalização do contrato, a ser realizada em conjunto pela Diretora de Projetos e Planejamento e pelo setor de Engenharia do Município.

As providências adotadas demonstram o planejamento prévio e a maturidade da demanda, garantindo a conformidade do processo com os princípios da eficiência, do planejamento e da legalidade, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratação é autônoma e não depende de contratação correlata ou interdependente para o seu pleno funcionamento e alcance dos resultados esperados.

Ainda que as ações previstas estejam inseridas em uma política pública mais ampla de recuperação da infraestrutura rural do Município, os serviços contratados no âmbito deste processo são independentes e suficientes em si mesmos, não exigindo, para sua efetiva execução, a realização de outros contratos vinculados ou simultâneos.

No entanto, é importante destacar que parte da execução física do objeto — em especial a aplicação da brita adquirida — será realizada com recursos operacionais próprios da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, utilizando equipamentos e pessoal já disponíveis, o que garante a economicidade e a viabilidade técnica da execução.

Portanto, embora existam ações complementares de responsabilidade da Administração, estas não configuram contratações interdependentes, tratando-se de apoio logístico à implementação do objeto conveniado, o qual será executado dentro dos limites e das metas estabelecidas no Convênio FPE nº 234/2025.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução dos serviços previstos na presente contratação apresenta baixo impacto ambiental, uma vez que se trata de ações de melhoria e manutenção de estradas vicinais já existentes, não implicando em abertura de novas vias, supressão de vegetação nativa ou intervenção em áreas de preservação permanente.

As intervenções consistem, majoritariamente, no alargamento de estradas com trator de esteira, desobstrução de sarjetas e aplicação de brita em trechos danificados, com vistas à recomposição da infraestrutura rural afetada por eventos climáticos. Tais ações são compatíveis com o uso atual do solo e estão alinhadas às práticas rotineiras de manutenção de vias públicas em áreas rurais.

Além disso, foi elaborado e anexado ao processo o Plano de Sustentabilidade do Objeto, exigido pelo Convênio FPE nº 234/2025, o qual detalha as medidas preventivas e corretivas para evitar ou minimizar eventuais impactos ambientais decorrentes da execução dos serviços. Dentre essas medidas, destacam-se:

- A preservação das margens de arroios e áreas sensíveis;

- A não deposição irregular de resíduos ou sobras de materiais;

- A orientação quanto ao uso de pontos de carga e descarga previamente definidos;

- O compromisso de utilização de material britado de origem licenciada.

O Município compromete-se a respeitar integralmente as diretrizes ambientais e de sustentabilidade previstas no plano de trabalho, bem como a adotar, sempre que necessário, medidas adicionais que assegurem a proteção do meio ambiente durante a execução contratual.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante dos elementos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, declara-se a plena viabilidade técnica, jurídica, orçamentária e operacional da contratação pretendida, nos termos do art. 18, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

A contratação está devidamente alinhada ao Convênio FPE nº 234/2025, firmado com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tendo como objetivo a recuperação de trechos estratégicos de estradas vicinais atingidas por eventos climáticos, com impacto direto sobre a mobilidade rural, o transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária do Município de Mormaço/RS.

Foram atendidas todas as etapas preparatórias previstas em lei, incluindo:

- Elaboração de plano de trabalho com metas físicas e cronograma aprovado;

- Definição clara do objeto e dos requisitos da contratação;

- Levantamento de mercado com estimativa fundamentada de preços;

- Plano de sustentabilidade;

- Justificativa de escolha da modelagem de contratação e do critério de julgamento;

- Designação da equipe de fiscalização e planejamento da execução.

A Administração dispõe de estrutura mínima necessária para o acompanhamento da execução contratual, bem como da previsão orçamentária adequada à fonte de recursos conveniada. O processo está em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, planejamento, economicidade e interesse público.

Assim, conclui-se pela viabilidade da contratação nos termos propostos, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatório com a elaboração do Termo de Referência e demais documentos necessários.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pela Secretaria Municipal da Administração, com apoio técnico da Diretoria de Projetos e Planejamento e do Setor de Engenharia, com base nas diretrizes do Convênio FPE nº 234/2025, firmado entre o Município de Mormaço/RS e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Todos os elementos constantes neste documento seguem os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021 e nas orientações técnicas da Instrução Normativa SEGES/ME nº 01/2019, subsidiando a fase interna do processo licitatório.

A documentação será devidamente juntada aos autos e encaminhada para instrução do Termo de Referência, composição orçamentária e minuta de edital, com vistas à contratação da solução mais vantajosa para a Administração, em atendimento ao interesse público e às metas do referido convênio.

Mormaço, 22 de julho de 2025.

Mônica Vogl

Secretaria Municipal da Administração