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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 


Assunto: contratação de empresa especializada para execução de reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris.

1. Identificação da Necessidade
Identificou-se a necessidade de contratação de empresa especializada para execução de mão de obra destinada à reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, em razão do comprometimento da cobertura da edificação, decorrente do desgaste natural dos materiais e do agravamento dos danos ocasionados pela ação do tempo e pelo elevado volume de chuvas registrado nos últimos anos.
A cobertura apresenta infiltrações recorrentes, goteiras, deslocamento de telhas e comprometimento de sua estrutura, ocasionando a entrada de água em salas de aula e demais dependências da escola. Essa situação vem causando prejuízos ao patrimônio público, com danos em forros, paredes, instalações elétricas, mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos, além de comprometer as condições adequadas para o funcionamento da unidade escolar.
Os problemas existentes persistem há vários anos e as intervenções realizadas até o momento tiveram caráter apenas corretivo e paliativo, não sendo suficientes para solucionar definitivamente as patologias construtivas apresentadas.
Diante desse cenário, faz-se necessária a execução da reforma do telhado, visando eliminar as infiltrações, recuperar a integridade da cobertura, preservar o patrimônio público, garantir a segurança estrutural da edificação e proporcionar um ambiente escolar seguro, salubre e adequado ao atendimento das crianças da Educação Infantil, assegurando a continuidade e a qualidade da prestação do serviço público de educação.

2. Alinhamento com o Planejamento
	O Município ainda não possui o Plano Anual de Contratações instituído.

3. Requisitos da Contratação
	Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a serem exigidos a título da habilitação. 
	A contratação da empresa especializada para execução especializada para execução de reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, Ronda Alta, deve seguir o memorial descritivo e as normas específicas. As vistorias acontecerão no local da obra pelo setor de engenharia do Município.  

4. Estimativa das Quantidades
Com base na Planilha orçamentária.

5. Levantamento de mercado 
Para a elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, foram considerados os processos licitatórios já realizados para objetos similares, identificando a existência de fornecedores aptos a atender à demanda, bem como aferir parâmetros de preços praticados.

6. Estimativa do valor da contratação
[bookmark: _Hlk216163611]Com base na Planilha orçamentária, o valor estimado da contratação é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

7. Descrição da solução como um todo
A presente necessidade tem por objetivo realizar a contratação de empresa especializada para execução de mão de obra destinada à reforma do telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, em razão do comprometimento da cobertura da edificação, decorrente do desgaste natural dos materiais e do agravamento dos danos ocasionados pela ação do tempo e pelo elevado volume de chuvas registrado nos últimos anos. A solução proposta abrange um conjunto de intervenções integradas, planejadas para revitalizar o ambiente e prolongar sua vida útil, como: remoção de telhas de fibrocimento, conserto e reforço em tesouras de madeira, recolocação de telhas fibrocimento em bom estado, limpeza de calhas e algerosas em todo telhado, verificação e conserto em todo telhado (caso tenha furos, telha quebrada, etc)

8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação
O serviço deve ser entregue de forma integral. 

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos
Com a execução dos serviços, pretende-se alcançar um ambiente renovado, seguro e funcional. Espera-se:
· remoção de telhas de fibrocimento;
· conserto e reforço em tesouras de madeira;
· recolocação de telhas fibrocimento em bom estado;
· limpeza de calhas e algerosas em todo telhado;
· verificação e conserto em todo telhado (caso tenha furos, telha quebrada, etc)

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato
Antes da assinatura do contrato, a Administração deverá:
1. Confirmar a disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação.
2. Realizar o projeto para definição do valor de referência.
3. Analisar a documentação de habilitação da empresa vencedora, incluindo comprovação de capacidade técnica.
4. Verificar conformidade da proposta com o objeto e requisitos definidos.
5. Emitir parecer jurídico sobre o processo.
6. Publicar os atos oficiais correspondentes, conforme legislação aplicável.
7. Preparar minuta contratual e assegurar que todos os requisitos técnicos estejam devidamente especificados.

11. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Impactos potenciais:
· Geração de resíduos sólidos provenientes da remoção do piso e materiais antigos.
· Ruídos ocasionados pela execução dos serviços.
· Poeira e partículas em suspensão durante a obra.

Medidas mitigadoras:
· Destinação adequada dos resíduos conforme normas ambientais, com transporte para local autorizado.
· Uso de equipamentos de proteção individual e coletiva para reduzir dispersão de poeira.
· Execução das atividades mais ruidosas em horários adequados, minimizando incômodos à comunidade.
· Adoção de práticas de limpeza diária do local e entorno.


Ronda Alta/RS, em 16 de julho de 2026.





Andreia Scarpin Noetzold
Representante da Secretaria Municipal de Educação e Desporto 
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