## TERMO ADITIVO DE CONCESSÃO N° 04/2025 AO CONTRATO N° 51/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N° 23/2024 DO CONTRATO 51/2024]

### CONTRATANTE:

Município de Sagrada Família/RS , pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 20 de Março, nº 99, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 92.410.422/0001-53, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Mauro Rogerio Ferrari Galatto.

### CONTRATADA (CONCESSIONÁRIA):

CANTELE E CENCI LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.329.356/0001-76 com sede na Rua Nereu Gomes nº 1371, Centro de Constantina/RS, representada neste ato por Mauricio Cantele,

As partes acima qualificadas, com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 137 da Lei nº 14.133/2021, e em razão da inexecução parcial do Contrato N° 51/2024 pela empresa anterior  resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Concessão, conforme as cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a substituição da Contratada e a concessão à empresa CANTELE CENCI LOCAÇÕES LTDA para dar continuidade e conclusão da execução da obra de Manutenção de Estradas Vicinais, correspondente ao saldo remanescente do Contrato N° 51/2024.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR REMANESCENTE

Fica estabelecido que o valor total a ser executado pela nova Contratada CANTELE E CENCI LOCAÇOES LTDA é de R$ 85.809,72 (Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)10101010.

- Este valor corresponde à porcentagem faltante de 29,47% dos serviços do Contrato N° 51/2024, conforme Parecer Técnico N° 009/2025.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da mesma dotação orçamentária prevista no contrato original, vinculada à Secretaria Municipal de Obras.

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 51/2024 que não foram alteradas pelo presente Termo Aditivo13.

### CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos jurídicos a partir desta data, permanecendo vigente até a conclusão dos serviços pactuados.

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente Termo Aditivo em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Sagrada Família/RS, 05 de Novembro de 2025.

| CONTRATANTE: Município de Sagrada Família/RS | CONTRATADA (CONCESSIONÁRIA): CANTELE E CENCI LOCAÇÕES LTDA |
| --- | --- |
| ________________________________________ | ________________________________________ |
| Mauro Rogerio Ferrari Galatto |  |
| Prefeito Municipal | Representante Legal |