# TERMO ADITIVO Nº 02/2025 AO CONTRATO Nº 87/2024

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 41.042.200/0001-53, com sede administrativa na Rua 20 de Março, nº 99, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Mauro Rogerio Ferrari Galatto doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa M & C INCORPORADORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 48.832.997/0001-72, com sede na Av. Getúlio de Mailhos, nº 2276, Município de Pontão/RS, neste ato representada por sua sócia administradora Micheli Lourdes de Castro, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 87/2024, oriundo da Concorrência Eletrônica nº 02/2024 – Processo Administrativo nº 70/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção de Quadra Poliesportiva na Linha Esquina Gaúcha, conforme Contrato de Repasse nº 959280/2024.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 87/2024 por mais 12 (doze) meses, passando sua vigência de 01/10/2025 até 01/10/2026, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

A prorrogação do prazo contratual justifica-se em razão de pagamentos pendentes referentes as medições e o termino da obra conforme solicitação da CONTRATADA e manifestação técnica do fiscal do contrato, devidamente juntadas ao processo administrativo competente.

## CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 87/2024 que não tenham sido expressamente alteradas pelo presente Termo Aditivo.

## CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado nos termos da Lei nº 14.133/2021, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 duas vias de igual teor e forma.

Sagrada Família/RS, 01 de outubro de 2025.

MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA/RS
Mauro Rogerio Ferrari Galatto
Prefeito Municipal – CONTRATANTE

M & C INCORPORADORA LTDA – ME
Micheli Lourdes de Castro
CONTRATADA