ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 1. Informações básicas

Órgão: Secretaria da Saúde, Assistência Social e Habitação

Nº do processo: 40/2024

Concorrência: 01/2024

Categoria do ETP: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura especializada para realização de obra de reforma do telhado do Hospital Municipal de Saldanha Marinho, bem como fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.

### 2. Descrição da necessidade

Faz-se necessária, a contratação de empresa para realizar a obra de reforma do telhado com fornecimento do material necessário, para o Hospital, pois se tratando de serviço hospitalar 24 horas ininterrupto, a demanda é contínua, o que faz com que não tenhamos intervalo de tempo para execução, ou seja, a obra se dará com hospital em funcionamento. O Hospital foi construído em 1927, no decorrer dos anos foram feitas várias ampliações e adequações no telhado, sem a devida reformulação de quedas de água, calhas, etc, a última reforma significativa data de mais de 25 anos e ademais sempre vem sendo feitas substituição de telhas avariadas pelas intempéries climáticas ou mesmo por ação humana ocorridas durante instalação de antenas, internet ou telefonia. Ocorre que a situação atual do telhado é desastrosa, tendo vários pontos de alagamentos, goteiras, extravasamento e infiltrações no prédio, o que acarreta em muitos danos no interior do prédio como molhar documentos, queima de equipamentos, paredes mofadas e trincadas por infiltração de água, enfim, uma infinidade de problemas advindos do telhado flagelado.

3. Requisitante

Secretaria da Saúde, Assistência Social e Habitação

### 4. Descrição dos requisitos da contratação

Poderão participar deste as empresas do ramo de atividade relacionada ao objeto, que não possuam registro de sanção que impeça sua contratação, bem como estejam devidamente regulares com as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho;

### 5. Levantamento de mercado

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para realizar reforma do telhado do Hospital Municipal.

6. Descrição da solução como um todo

A reforma do telhado do Hospital Municipal de Saldanha Marinho é anseio antigo da direção, administração pública e comunidade, afinal de contas com as frequentes chuvas volumosas, intempéries como ventos, ciclone extratropical no último ano as consequências foram sentidas por todos os envolvidos com o funcionamento desta instituição. Adentrando o outono, iniciam as preocupações e algumas medidas preventivas, porém somente com essa obra teremos o sossego e segurança necessária nesse ambiente. Com esta reforma, pretendemos sanar alagamentos e goteiras, consequentemente findar as inúmeras infiltrações e avarias do prédio causadas pela umidade excessiva, não teremos perdas de materiais, medicamentos e equipamentos pelo mesmo motivo, o que resultará em economia e otimização de recursos financeiros. Desta forma, teremos um ambiente seguro, confortável e acolhedor para profissionais, funcionários e principalmente usuários desta instituição.

### 7. Estimativas da quantidade a serem contratadas

Estima se que sejam substituídas todas as telhas danificadas (em torno de 750m²) e sejam substituídas o total de calhas, cumeeiras, rufos e coifas coletoras danificadas e/ou avariadas.

### 8. Estimativa do valor da contratação

### Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 94.696,70 conforme tabela SINAPI (em anexo), confeccionada pela engenheira municipal Sra. Ana Cristina Ferrari.

### 9. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

### 10. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

### 11. Alinhamento entre a contratação e o planejamento

A contratação pretendida está prevista no plano de contratação anual do Município Saldanha Marinho, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

### 12. Resultados pretendidos

Pretende-se, com a presente contratação, assegurar a contratação de empresa no ramo pertinente com a devida clarificação necessária para a contratação nesses termos.

### 13. Providências a serem adotadas

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providência prévias no âmbito da Administração;

### Secretaria da Saúde indicará servidor para atuar como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

- Realização de certificação de disponibilidade orçamentaria;

- Elaboração de minuta do contrato;

- Encaminhamento do processo para análise jurídica;

- Análise de manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

- Publicação do extrato da dispensa;

- Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

- Realização de empenho; e

- Assinatura e publicação do contrato.

### 14. Possíveis impactos ambientais

Vislumbram-se que não haverá impactos ambientais provenientes desta contratação.

Orientações complementares acerca da sustentabilidade da prestação almejada poderão ser repassadas pela fiscalização competente.

### 15. Declaração de viabilidade

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

### Saldanha Marinho, 10 de junho de 2024.

__________________________

Ana Paula de Carvalho

Secretária Municipal de Saúde